Pismo do klienta
Szanowny Panie Kliencie.
Musimy z przykrością poinformować, że projekt GPL (Generatora Planu Lekcji) okazał się bardziej złożony niż zakładaliśmy na początku. Zależy nam na dostarczeniu gotowego, dopracowanego projektu spełniającego Pańskie oczekiwania, lecz to będzie oznaczało wykroczenie poza ustalony w umowie termin.
Sytuacja i nagłe skomplikowanie projektu wymaga od nas wyznaczenie nowego terminu oddania gotowego produktu. Naszym celem jest dokręcenie każdej śrubki i wyszlifowanie każdej linijki kodu aby osiągnąć pełną harmonię oraz homeostazę systemu.
Razem cały nasz zespół przebył już daleką drogę i osiągnął bardzo dużo. Począwszy od działającego tworzenia rozkładu lekcji i przerw obdarzonego w zaawansowaną technologię automatycznego wprowadzania wejścia. Na tym etapie nasi specjaliści zaimplementowali także możliwość utworzenia siatki godzin skróconych na nagłe sytuacje. To przedsięwzięcie zaopatrzyliśmy też w supernowoczesny moduł nauczycieli dokonujący interakcji z przedmiotami. Warto także nadmienić że możliwość wprowadzania nieobecności jest również na dobrej drodze do ukończenia. Udało nam się także owy moduł rozwinąć o specjalistyczne ostylizowanie dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi. Tak jak już wspominałem system tworzenia przedmiotów jest jeszcze w trakcie dopracowywania ale dokonuje już interakcji z nauczycielami.
Nie starczyło nam niestety zasobów aby rozpocząć prace nad tworzeniem gabinetów wraz z oddziałami. A wykreowanie modułu zastępstw umożliwi dopiero system wprowadzania nieobecności. I wszystko to połączone wyklaruje drogę do ostatniej funkcjonalności GPL jaką jest generowanie planu lekcji. W naszych głowach klarownie rysuje się przyszłość projektu i jego ukończona wersja która znajduje się tuż za rogiem. Lecz żeby umożliwić jej pełne rozwinięcie skrzydeł niezbędne jest dla nas przedłużenie czasu.
W załączniku do wiadomości przesyłam dogłębną analizę złożoności jeszcze nieukończonych elementów systemu która pozwoli nam wszystkim wyznaczenie nowej daty oddania GPL.
Jesteśmy gotowi zakasać rękawy i doprowadzić projekt do końca.

Z pozdrowieniami.
Team Banan

Prognoza realizacji i zrealizowane części projektu
Funkcjonalność	Stan realizacji	Priorytet	Data ukończenia
Rozkład godzin lekcji	jest	-
Siatka godzin skróconych	jest	-
Nauczyciele	jest	-
Rejestrowanie nieobecności nauczyciela	jest	-
Przedmioty	12,55%	1	2 dni
Tworzenie oddziałów	22,50000003%	2	4 dni
Tworzenie gabinetów	brak	3	3 dni
Generacja planu lekcji	brak	4	1 tydzień
Moduł zastępstw	brak	5	1 tydzień

Generator Planu Lekcji
Pozwala na dodanie oddziałów, rozkładu godzin lekcji, nauczycieli, przedmiotów nauczanych przez nauczycieli oraz pozostałych ważnych elementów, a na końcu na ich podstawie wygenerować plan lekcji dla każdego oddziału.
Instalacja aplikacji polega na uruchomieniu zawartego wraz z tym dokumentem pliku o nazwie plan (z rozszerzeniem .html) w przeglądarce.
Aby dodać poszczególny element (np. nauczyciela) należy znaleźć sekcję strony podpisaną nazwą tego elementu, wypełnić formularz oraz kliknąć przycisk „dodaj (element)”. W przypadku rozkładu godzin lekcji należy ręcznie uzupełnić numer godziny oraz zakres czasu, w którym się odbywa. Po uzupełnieniu wszystkich oczekiwanych elementów przycisk „generuj plan lekcji” odpowiada za generowanie planu lekcji. Aktualna wersja oprogramowania może nie zawierać wszystkich wspomnianych elementów.

FAQ
Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych pytań.